Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Transporte Guillermo Varas |
| --- | --- |
| Proyecto | RutaGest |

Información de la reunión:

| Lugar | Valparaíso |
| --- | --- |
| Fecha | 16/09/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Guillermo Varas Cristobal Oyarzun Sebastián Cabrera |
| Personas que asistieron a la reunión | Guillermo Varas Cristobal Oyarzun Sebastián Cabrera |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a doshoras.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se completó el desarrollo del módulo de gestión de vehículos (diseño, base de datos, API y aplicación móvil) y se integró correctamente con la aplicación Ionic + Angular. - El uso del Impediment Log permitió identificar, registrar y resolver oportunamente los problemas técnicos, evitando bloqueos prolongados en el desarrollo. | - Se presentaron errores durante las pruebas de integración entre la aplicación móvil y la API, relacionados con solicitudes HTTP y rutas mal configuradas (I-01). | - Revisar y documentar con mayor detalle las rutas y servicios de la API antes de iniciar la integración con la aplicación móvil, para reducir errores en los próximos Sprints. - Continuar utilizando el Impediment Log desde el inicio de cada Sprint como práctica habitual de seguimiento. |