|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Debido a las correcciones de la carta Gantt nos atrasamos dos semanas, pero hemos podidos ponernos al día. Yo creo que el daily meeting a echo que estemos siempre trabajando en algo y si tenemos problemas es más fácil comunicarlos en llamada que por texto haciendo que el avance no se estanque por varios días si es que hay problemas, también el sprint planning nos a echo repartir de mejor forma las tareas. Creo haber tenido un modelo de datos difuso cuando yo me integre dificulto desarrollar ciertas historias de usuario, pero lo bueno es que se actuó rápido y no retraso el ritmo para ponerse al día con la carta Gantt.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos enfrentado las dificultades a través registrándolos en el impediment log y teniendo conversaciones por daily meting donde programamos tareas para corregir los errores que hemos enfrentado en caso de ser muy complicado el problema hemos creados bocetos de tareas para la semana y repartido las tareas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Yo evaluaría mi trabajo de aceptable puesto creo que eh desarrollado funciones en la aplicación y documentos de evidencias en tiempos acordados, pero debido a que no eh podido asistir a todas las reuniones con el profesor semanal debido a mi cambio de grupo y problemas de las micros por tacos, siento que podría estar cometiendo errores sobre todo en las evidencias de cómo se deberían desarrollar los documentos eh intentado completar de mejor forma los documentos con documentación de mis clases anteriores pero me gustaría poder recibir más feedback.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me quedan dudas sobre todo del sprint review si ce está haciendo una correcta toma del feedback del usuario, como ya eh dicho no se si la documentación se esta haciendo bien y esto me lleva creo yo a sobreproducir información que puede que no sea tan necesaria a la hora de desarrollar la aplicación RutaGest como aumentar el detalle de las historias de usuario por ejemplo había un CRUD como historia de usuario y decidí junto con el equipo de desarrollo dividirlo en 4 para poder especificar más los criterios de aceptación.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? De momento no considero que se deba redistribuir las tareas de los integrantes, creo que se han distribuido de manera equitativa.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Yo pienso que hemos trabajado bien en equipo no hemos tenido roces ni discusiones fuertes y tampoco tenemos integrantes bagos creo yo. Un Aspecto positivo que encuentro es la comunicación rápida en mi anterior grupo no contaba con esto y yo percibí mucho retraso a la hora de avanzar el proyecto pues nunca se podía llegar a puntos o alcances claros debido a no poder charlar de manera constante. Es muy bueno que esto no pase en este grupo. Y en aspectos negativos actualmente no soy capas de pensar en alguno.