Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Transporte Guillermo Varas |
| --- | --- |
| Proyecto | RutaGest |

Información de la reunión:

| Lugar | Valparaíso |
| --- | --- |
| Fecha | 08/10/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 2 |
| Personas convocadas a la reunión | Guillermo Varas Cristobal Oyarzun Sebastián Cabrera Matias Rosales |
| Personas que asistieron a la reunión | Guillermo Varas Cristobal Oyarzun Sebastián Cabrera Matias Rosales |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se logró desplegar y estabilizar la API en Render, resolviendo los problemas iniciales de despliegue y disponibilidad. - El cliente aprobó los cambios y avances realizados - Se respetaron los tiempos del cronograma - Se respetaron las reuniones diarias (Daily Meeting) | - Se descuida la seguridad de la API que al momento ya está cubierta esa área y está solucionada(I-07). - Al intentar desplegar la API al principio no funcionaba(I-05). - Plan modelo de datos difuso a la hora de implementar (I-04). - GitHub se actualizó de manera incorrecta y se generaron problemas con la versión más reciente(I-06). - Hubo atrasos con la carta gantt a principios del proyecto(I-03). | - Evaluar alternativas de hosting o un plan pagado si las limitaciones de Render continúan afectando la disponibilidad del sistema. - Mejorar la comunicación con el cliente obteniendo comunicación con Supervisor auxiliar de la empresa cliente en los momentos que no se pueda comunicar el cliente. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.