Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | RutaGest |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de aplicaciones móviles, Desarrollo de APIS, Gestión de bases de datos, Programación y lógica de negocio |
| Competencias | Gestión y análisis de información, Desarrollo de software, Administración de sistemas, |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - Señala qué problema buscó solucionar tu proyecto y su relevancia para el contexto de la profesión. Algunas preguntas que pueden ayudarte a responder este apartado son: - Consideramos que el proyecto es relevante, ya que nos permitirá desarrollar las habilidades que hemos aprendido durante la carrera en un entorno real - La situación que vamos a abordar se ubica en la V región de Valparaíso. - Empresa dedicada a la prestación de servicios de transporte de vehículos y personal. - Impacta principalmente a la empresa a la cual le estamos brindando los servicios. - Mejora la administración de los elementos de la empresa en cuestión de cómo se distribuyen estos(organización de empleados y vehículos) generando reportes, optimizando trayectos y minimizando los retrasos |
| 2. Objetivos | - Objetivo general y específicos. Los objetivos generales del proyecto son mejorar la gestión, organización y distribución de la empresa. Mientras que por otro lado los objetivos específicos son el generar reportes para mantener un orden y control de los vehículos y empleados en cuanto a las operaciones que estos tengan que desarrollar. También se busca el acceder a él seguimientos de los vehículos para reducir la pérdida de información y disminuir las trabajos administrativos |
| 3. Metodología | - Metodología utilizada y su pertinencia para cumplir objetivos. Para el desarrollo del Proyecto APT se utilizó la metodología Scrum, debido a que permite organizar el desarrollo de manera iterativa e incremental, facilitando la planificación, implementación y evaluación de las distintas funcionalidades del sistema. - Definición y planificación del proyecto - Desarrollo administración básica - Implementación de reportes - Integración módulos La utilización de Scrum fue pertinente para cumplir los objetivos del proyecto, ya que permitió dividir el trabajo en tareas pequeñas y manejables, avanzar progresivamente en el desarrollo y realizar correcciones durante el proceso. Además, permitió adaptar el sistema a nuevos requerimientos, como la incorporación de la gestión de empleados, sin tener que modificar completamente el proyecto |
| 4. Desarrollo | - Descripción de las etapas o actividades del Proyecto APT. - Definición y planificación del proyecto - Desarrollo administración básica - Implementación de reportes - Integración módulos - Dificultades y facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT. Los aspectos que más nos han facilitado el proyecto a sido el hecho de que cada trabajo, o pequeño proyecto que hemos desarrollado durante la carrera nos ha preparado para las circunstancias que estamos enfrentando ahora con este proyecto. Consideramos que las mayores dificultades que hemos enfrentado durante el proyecto han sido la implementación de aspectos de los cuales no tenemos tanto conocimiento o práctica puesto en ello, como puede ser el implementar una IA para la realización de ciertas tareas dentro el proyecto. - Ajustes realizados. Las dificultades las hemos abordado buscando información, guías de proyectos realizados anteriormente o también apoyándonos en la misma IA que pensamos desarrollar durante el proyecto. De momento no hemos tenido que hacer ningún ajuste en ninguna parte del proyecto, aunque no descartamos el tener que realizarlos, ya sea por tiempo o por complicaciones más concretas |
| 5. Evidencias | - Adjunta evidencias que permitan dar cuenta del desarrollo del Proyecto APT y sus resultados finales. Las evidencias que consideramos indispensables para que el proyecto se pueda visualizar y entender en su totalidad son: Producto mínimo viable: Una versión temprana del proyecto en la cual se vean desempeñadas los requerimientos solicitados por el cliente. Reuniones de seguimiento: Reuniones con el cliente para cerciorarse de que se están cumpliendo con lo requerido planificado en fases tempranas del proyecto, o por si hay que realizar algún cambio a la brevedad. Pruebas Funcionales: Pruebas que comprueben el correcto funcionamiento del proyecto y aseguren el cumplimiento de los requerimientos solicitados. Plan de prueba: Pruebas definidas para asegurar el correcto funcionamiento del proyecto, además de verificar que se mantengan los objetivos y métodos que validen la calidad esperada |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT en el desarrollo de los intereses profesionales. Sebastián: Para mi si me sirvió el proyecto, ya que me di cuenta que mis intereses seguían siendo los mismos que había mencionado anteriormente en otras asignaturas, tal vez ahora con el desarrollo del proyecto para desarrollar mis interés de manera más laboral o en un ambiente previo al profesional Cristóbal: En lo personal sobre el aporte del proyecto de título, siento que me ayudo de gran manera a mirar más de cerca los intereses profesionales que describe anteriormente, y darles una visión más realista hacia el mundo laboral - Proyecciones laborales a partir de Proyecto APT. Cristóbal: Con respecto al área laboral me gustaría desempeñarme con algo relacionado a la gestión de proyectos, ya que durante el trayecto de este proyecto pase por complicaciones con el orden y entrega de documentos sigue siendo algo que me gusta bastante y me llama la atención. Aparte de eso en el área de la ciberseguridad es una área que me llama bastante la atención por su amplio campo de desarrollo Sebastian: Personalmente me gustaría seguir indagando en el tema de la IA, ya que me di cuenta que aún queda mucho por descubrir de ello, además de eso el desarrollo de páginas web es algo que hasta el día de hoy me sigue gustando y me gustaria aplicar eso en un entorno más profesional del área laboral |