}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Cristóbal Oyarzun - Sebastián Cabrera – Matias Rosales |
| --- | --- |
| Rut | 21.817.140-0 / 20.484.321-k / |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Viña del Mar |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | RUTAGEST |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de una solución tecnológica para la gestión de vehículos, empleados, mantenimientos y reportes de Transporte Guillermo Varas. |
| Competencias | Aplicación móvil Android conectada a una API y una base de datos, orientada a centralizar información, facilitar la gestión y seguimiento de vehículos y empleados, y apoyar la administración de mantenimientos y reportes. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda problemas de administración presentes en Transporte Guillermo Varas, ubicada en la V Región de Valparaíso. La empresa se dedica al transporte de vehículos y personal, cuenta con 37 empleados y entre sus principales clientes se encuentran Starken, Correos de Chile y FedEx. La situación identificada incluye información dispersa, poca coordinación entre vehículos, dificultad para tomar decisiones y pérdida de información. Resolver esta problemática es relevante para Ingeniería Informática porque permite aplicar el desarrollo de soluciones tecnológicas a una necesidad concreta de gestión, organización y acceso a información. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera desarrollar RUTAGEST, una solución compuesta por una aplicación móvil conectada a una API y una base de datos. El sistema permitirá registrar y consultar vehículos, administrar información de empleados, registrar mantenimientos y fallas, generar y modificar reportes, y mantener la información almacenada de forma persistente. Con ello se busca organizar la información, facilitar el seguimiento de los vehículos y empleados, reducir la pérdida de información y disminuir el tiempo destinado a tareas administrativas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona con el perfil de egreso de Ingeniería Informática al requerir el análisis de una problemática, la definición de requerimientos, el diseño de una arquitectura tecnológica y el desarrollo de una solución de software. La implementación de una aplicación móvil, una API y una base de datos permite aplicar los conocimientos técnicos necesarios para construir, integrar y validar una solución informática orientada a las necesidades de una organización. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto permite poner en práctica conocimientos de desarrollo de software y, específicamente, el trabajo con una aplicación móvil, una API y una base de datos. Además, representa una oportunidad para fortalecer habilidades mediante un desafío de desarrollo que contempla distintas tecnologías y módulos, y que puede escalar posteriormente mediante la incorporación de nuevas funciones y tecnologías, como inteligencia artificial. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo es factible porque el proyecto se encuentra organizado mediante Scrum y dividido en Sprint, permitiendo avanzar de manera incremental. El trabajo considera un Sprint 0 de planificación, seguido por Sprint destinados a la gestión de vehículos, reportes, mantenimientos, empleados, integración y pruebas. Contaremos con 15 semanas para realizar el proyecto (desde el 10 agosto hasta el 18 de noviembre) con un equipo de trabajo de 2 personas. Los principales recursos para utilizar son las computadoras, teléfonos celulares y el uso de supabase como repositorio en la nube junto con los datos entregados del producto owner para poder realizar la aplicación móvil, la API y la base de datos. Como facilitador se cuenta con una planificación progresiva y reuniones de seguimiento; como dificultad, la integración entre los módulos y componentes puede requerir correcciones y pruebas, situación que se aborda mediante pruebas funcionales, corrección de errores y validación de la persistencia de los datos. También es un riesgo la poca participación del Product owner para que el equipo pueda recibir feedback para esto se establecerá formas directas de comunicación con el cliente y fechas semanales para contactarlo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar RUTAGEST, una solución tecnológica compuesta por una aplicación móvil conectada a una API y una base de datos, que permita centralizar y gestionar la información de vehículos, empleados, mantenimientos y reportes de Transporte Guillermo Varas. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | • Registrar y consultar la información de los vehículos de la empresa. • Registrar mantenimientos, fallas, reparaciones y repuestos asociados a los vehículos. • Generar, consultar y modificar reportes asociados a los vehículos. • Administrar y centralizar la información de los empleados. • Mantener la información almacenada de forma persistente en una base de datos. • Integrar la aplicación móvil, la API y la base de datos. • Realizar pruebas funcionales, corregir errores y validar el funcionamiento general del sistema. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará Scrum, desarrollando el proyecto de manera incremental mediante Sprint. Durante el desarrollo de todos los sprint menos el 0 se realizará un Sprint Planning, Durante el desarrollo de los sprint de manera diaria un Daily meeting, al terminar el desarrollo del módulo o módulos desarrollado durante los sprint se realizar un Sprint Review con el Product owner y el scrum master, para después de realizada hacer un Sprint Retrospective con el equipo de desarrollo En el Sprint 0 se realizará la definición y planificación del proyecto, identificando necesidades, requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario, arquitectura tecnológica, Product Backlog y prioridades de desarrollo. En el Sprint 1 se desarrollará la administración básica de vehículos, incluyendo el registro, consulta y gestión de sus características, estado, kilometraje, fechas de mantenimiento y revisión técnica. En el Sprint 2 se implementará la gestión de reportes y mantenimientos, junto con el módulo de empleados para administrar su información laboral. En el Sprint 3 se integrarán los módulos desarrollados y se verificará la comunicación entre la aplicación móvil, la API y la base de datos. También se realizarán pruebas generales, corrección de errores, mejoras de interfaz y validación de la persistencia de los datos. El trabajo será realizado por Cristóbal Oyarzun y Sebastián Cabrera, distribuyendo las tareas y realizando seguimiento del avance durante los Sprint.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Plan de pruebas | Planificación de pruebas funcionales para verificar el funcionamiento de los módulos y operaciones del sistema. | Permite comprobar el cumplimiento de los requerimientos y detectar errores. |
| Avance | Arquitectura | Imagen que explique el funcionamiento final de la aplicación RUTAGEST | Tener una representación visual del funcionamiento físico de la aplicación RUTAGEST |
| Avance | Reuniones de seguimiento | Registro de las reuniones de seguimiento realizadas durante el desarrollo y de los avances revisados. | Permite documentar el progreso del equipo y realizar seguimiento de los Sprint. |
| Avance | Modelo de base de datos | Diagrama de la estructura de la base de datos utilizada por el sistema. | Permite evidenciar la aplicación de competencias de modelamiento de datos. |
| Avance | Burndown chart | Gráfico que muestra la cantidad de trabajo pendiente respecto al tiempo restante del sprint | Permite monitorear visualmente la velocidad del equipo y prever si se cumplirán los objetivos del sprint a tiempo. |
| Avance | Impediment log | Registro detallado de los bloqueos u obstáculos que frenan el avance del equipo de desarrollo | Registro detallado de los bloqueos u obstáculos que frenan el avance del equipo de desarrollo |
| Avance | Incrementos de sprint | Módulos funcionales de las características de la aplicación RUTAGEST que se entregaran al completar las tareas del sprint y se le entregaran al producto owner. | Permite evidenciar el avance progresivo del desarrollo. |
| Avance | Historias de usuario + criterios de aceptación | Documento detallado de cada Historia de Usuario redactada bajo el formato «Como [Rol] / Quiero [Funcionalidad] / Para [Razón]», acompañado de sus Criterios de Aceptación bajo la estructura «Dado que / Cuando / Entonces» | Permite validar los requisitos funcionales del sistema RUTAGEST y sirve como base objetiva para que la Product Owner realice las pruebas de aceptación en cada Sprint Review |
| Avance | Kanban | Registro visual del estado de las tareas (To Do, In Progress, Testing, Done) en cada Sprint | Permite demostrar la trazabilidad del trabajo diario, el control de flujo y la gestión ágil del equipo |
| Avance | Sprint Backlog | Un documento donde se especifica quien hace que historia de usuario, las tareas que tiene que hacer, cuanto se demorara o cuanto tardo y el estado de la historia de usuario o/y tarea | Permite visibilizar y controlar la asignación de responsabilidades, el avance diario del equipo y la estimación de tiempos, asegurando el cumplimiento de las entregas del sprint. |
| Avance | Product Backlog | Listado de historias de usuario identificando los más importantes y en que sprint se planea que debería hacerse | Permite evidenciar el levantamiento funcional del sistema RUTAGEST y la planificación inicial del alcance. |
| Avance | Daily meting | Minutas breves de lo realizado durante el día y próximo a realizar al día siguiente | Permite validar la ejecución real del marco de trabajo Scrum y la interacción con la Product Owner y Scrum Máster |
| Avance | Sprint Planning | Plantear en una reunión que se va a realizar durante el sprint: - Historias de usuario - Sprint Backlog - Objetivos principales | Permite definir la carga de trabajo, establecer metas claras para la iteración y asegurar que todo el equipo esté alineado antes de comenzar el desarrollo. |
| Avance | Sprint Retrospective | Reunión del equipo para analizar el trabajo realizado durante el sprint, identificando qué funcionó bien, qué falló y qué acciones de mejora se implementarán en el siguiente. | Permite la mejora continua del equipo y sus procesos, asegurando un flujo de trabajo más eficiente y la resolución oportuna de problemas internos |
| Avance | Sprint Review | Reunión con el produc owner donde este dirá las críticas que tenga con el modulo entregado para que así el scrum master pueda recolectar feedback. | Permite validar el incremento de software entregado directamente con el Product Owner, asegurando que se cumpla con las expectativas del negocio antes de avanzar |
| Avance | Repositorio de Código | Historial de commits y control de versiones del proyecto en GitHub/GitLab | Permite evidenciar la autenticidad del desarrollo, la colaboración del equipo y la trazabilidad de cambios en el código |
| Avance | Análisis preliminar de los riesgos | Un documento donde se recopilan los riesgos tempranos del proyecto y los más globales donde se toma la posibilidad de que pase, el impacto en el proyecto, como mitigarlos y el costo monetario que tendría si ocurren o el coste que tendría mitigarlo. | Permite anticipar contingencias, evaluar la viabilidad económica frente a imprevistos y definir planes de acción tempranos para minimizar el impacto en el alcance, costo y cronograma del proyecto. |
| Final | Sistema funcional | Versión final de la solución implementada. | Permite demostrar el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades propuestas. |
| Final | Informe de pruebas | Registro de pruebas realizadas, resultados y correcciones aplicadas. | Permite demostrar la validación y mejora de la solución. |
| Final | Validación del usuario | Evidencia de revisión y aceptación de las funcionalidades por parte del usuario final. | Permite comprobar que la solución responde a las necesidades identificadas. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT

| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad (días hábiles) | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño y gestión de requisitos, Desarrollo de software, Gestión de proyectos informáticos, Gestión de riesgos, Arquitectura, Calidad de software y Programación base de datos | Sprint 0 | Identificar necesidades, requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario, arquitectura tecnológica, Product Backlog y prioridades. | Computador, documentación del proyecto, herramientas de desarrollo | 7 días | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | Requiere coordinación del equipo y definición clara del alcance. |
| Diseño y gestión de requisitos | Levantamiento de requerimientos | Identificar las necesidades del usuario y definir RF y RNF. | Entrevistas, PC, documentación | 1 día | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | Validar requerimientos con usuario. |
| Desarrollo de software | Historias de usuario + Criterios de aceptación | Transformar los requerimientos en historias de usuario + criterio de aceptación | PC, documentación | 2 día | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | Priorizar funcionalidades |
| Gestión de proyectos informáticos | Product Backlog | Listado de historias de usuario identificando los más importantes y en que sprint se planea que debería hacerse | Historias de usuario + Criterios de aceptación | 2 día | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | Debe consultarse al Produc owner si le gusto como quedo |
| Gestión de riesgos | Toma de riesgos iniciales | Tomar los riesgos iniciales del proyecto junto con el plan de mitigación para controlar el riesgo | RF, RNF, Carta Gantt, historias de usuario+ criterios de aceptación+ arquitectura del sistema | 1 día | Matias Rosales | Debe revisarse por los miembros del equipo y poder establecer el colchón para los riesgos |
| Arquitectura | Arquitectura del sistema | Definir la estructura general de la aplicación y sus componentes. | PC, RF y RNF | 2 día | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera | Considerar escalabilidad |
| Gestión de proyectos informáticos | Carta Gantt | Desarrollar una planificación de a lo largo del proyecto con hitos importantes capstone, incrementos y sprint | RF, RNF, Carta Gantt, historias de usuario+ criterios de aceptación+ arquitectura del sistema | 1 día | Matias Rosales | Mostar con el cliente para comprobar que esté de acuerdo con los tiempos pactados |
| Calidad de software | Plan de pruebas | documento formal de gestión que lo define el enfoque, el alcance, los recursos, el cronograma y los riesgos para dirigir las actividades de validación de un sistema | Gantt, PC, Levantamiento de requerimientos, Historias de usuario | 2 días | Sebastián Cabrera | Debe hacerse siguiendo LA ISO 29119 |
| Programación base de datos | Modelo de base de datos | Diseñar las estructuras necesarias para Empleados, Vehículos, Usuarios | Interfaz supabase, Historias de usuario, RF y RNF | 2 días | Cristóbal Oyarzun | Validar modelo antes del desarrollo. |
| Desarrollo de software | Preparación del entorno | Configurar herramientas, proyecto y base de datos. | PC, supabase, visual studio y IONIC | 1 día | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | Verificar funcionamiento del entorno |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Planning Sprint 1 | Reunión para plantear como se hará el sprint 1 | Pc, cámara y Discord | 1 día | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | Actualizar Kanban y sprint backlog |
| Gestión de proyectos informáticos, Programación base de datos, Desarrollo de software y Integración de plataformas. | Sprint 1 | Registrar, consultar y gestionar características, estado, kilometraje, fechas de mantenimiento y revisión técnica de los vehículos. | Aplicación móvil, API, base de datos, entorno de desarrollo, Movil | 20 días | Sebastián Cabrera (scrum master) ,Matias Rosales, Cristóbal Oyarzun y Guillermo Varas (Product owner) | Requiere coordinación del equipo y definición clara del alcance. |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Daily | Reunión diaria del equipo para evidenciar avances o retrasos y pedir ayuda a compañeros | Pc, cámara | Todos los días del comienzo de los sprint hasta el último día de los sprint | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | Reunión por Discord grabado |
| Programación base de datos | Base de datos de vehículos | conectar la aplicación a supabase | Pc, entorno de desarrollo | 2 días | Cristóbal Oyarzun | Podrían existir cambios en el planteamiento de la estructura de los datos y habría que cambiar la estructura de la tabla |
| Desarrollo de software | Diseño del módulo vehículos en la aplicación | Crear las vistas, modelos y funciones para el funcionamiento del CRUD vehículos en la aplicación | Pc, entorno de desarrollo | 5 días | Sebastián Cabrera | debido al modelamiento de la base de datos no hay que planear la estructura de los datos en la aplicación |
| Integración de plataformas | Desarrollo del api vehículos | Crear un api para vehículos por petición del cliente | Pc, entorno de desarrollo | 5 días | Sebastián Cabrera | una versión beta ya existe del api |
| Calidad de software y Integración de plataformas | Pruebas e integraciones | Poner a prueba el módulo desarrollado a través del plan de pruebas y rellenar la base de datos con los datos de la empresa | pc, entorno de desarrollo, plan de pruebas | 5 días | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | La existencia del plan de pruebas establecerá objetivos claros facilitando el desarrollo |
| Gestión de proyectos informáticos | Entrega a cliente el módulo funcional gestión vehículos + api vehículos | Entrega del modelo funcional desarrollado a través de una página web/una aplicación móvil para que lo revise el cliente | Pc, Movil | 1 día | Sebastián Cabrera y Guillermo Varas | Si no ce cuenta con buena comunicación con el cliente podría retrasarse la entrega del módulo para su revisión |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Review | Reunión con el producto owner y Scrum máster para confirmar si le gusto el modulo | Pc, cámara | 1 día | Sebastián Cabrera y Guillermo Varas | Reunión por Discord grabado deben estar todos los nombrados |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Retrospective | Reunión con el Scrum master y Equipo de desarrollo para corregir si es que al producto owner no le gusto el modulo | Pc, cámara | 1 día | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | Deben estar por lo menos el scrum máster y otra persona del equipo de desarrollo |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Planning Sprint 2 | Reunión para plantear como se hará el sprint 2 | Pc, cámara | 1 día | Sebastián Cabrera (scrum master), Matias Rosales, Cristóbal Oyarzun y Guillermo Varas (Product owner) | Actualizar Kanban |
| Gestión de proyectos informáticos, Programación base de datos, Desarrollo de software y Integración de plataformas. | Sprint 2 | Registrar fallas, reparaciones, repuestos y mantenimientos. | Aplicación móvil, API, base de datos, entorno de desarrollo, Movil | 20 días | Sebastián Cabrera (scrum master), Matias Rosales, Cristóbal Oyarzun y Guillermo Varas (Product owner) | Puede requerir ajustes durante la integración de los módulos. |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Daily | Reunión diaria del equipo para evidenciar avances o retrasos y pedir ayuda a compañeros | Pc, cámara | Todos los días del comienzo de los sprint hasta el último día de los sprint | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | Reunión por Discord grabado |
| Desarrollo de software | Desarrollo de reportes | Generar reportes con información resumida de las operaciones en la aplicación. | Pc, entorno de desarrollo | 4 días | Matias Rosales | una mala toma de cómo se debe hacer un reporte puede llevar a rehacer toda la actividad |
| Desarrollo de software | Gestión de mantenimiento | Registrar y consultar mantenimientos de los vehículos. | Pc, entorno de desarrollo | 4 días | Sebastián Cabrera | por el modelamiento de datos echo en el sprint 0 la tabla ya estará creada con los campos correctamente definidos |
| Desarrollo de software | Gestión de repuestos | Hacer que el sistema gestione los repuestos de los vehículos | Pc, entorno de desarrollo | 2 días | Cristóbal Oyarzun | debido a que este es un campo que no existe en la empresa Transporte Guillermo Varas el desarrollo de esta característica podría presentar errores |
| Calidad de software y Integración de plataformas | Pruebas e integraciones | Poner a prueba el módulo desarrollado a través del plan de pruebas y rellenar la base de datos con los datos de la empresa | pc, entorno de desarrollo, plan de pruebas | 3dias | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | La existencia del plan de pruebas establecerá objetivos claros facilitando el desarrollo |
| Gestión de proyectos informáticos | Entrega a cliente modulo funcionales reportes + gestión mantenimientos/ repuestos | Entrega del módulo funcional desarrollado a través de una página web/una aplicación móvil para que lo revise el cliente | Pc, Movil | 1 días | Sebastián Cabrera y Guillermo Varas | Si no ce cuenta con buena comunicación con el cliente podría retrasarse la entrega del módulo para su revisión |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Review | Reunión con el producto owner y Scrum máster para confirmar si le gusto el modulo | Pc, cámara | 1 día | Sebastián Cabrera y Guillermo Varas | Reunión por Discord grabado deben estar todos los nombrados |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Retrospective | Reunión con el Scrum máster y Equipo de desarrollo para corregir si es que al producto owner no le gusto el modulo | Pc, cámara | 1 día | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | Deben estar por lo menos el scrum master y otra persona del equipo de desarrollo |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Planning Sprint 3 | Reunión para plantear como se hará el sprint 3 | Pc, cámara | 1 día | Sebastián Cabrera (scrum master), Matias Rosales, Cristóbal Oyarzun y Guillermo Varas (Product owner) | Actualizar Kanban |
| Gestión de proyectos informáticos, Programación base de datos, Desarrollo de software e Integración de plataformas. | Sprint 3 | El objetivo principal del sprint 3 es el correcto desarrollo del objetivo principal de IA predicciones de ruta seguido por el CRUD Empleados | Aplicación móvil, API, base de datos, entorno de desarrollo, Movil | 20 días | Sebastián Cabrera (scrum master), Matias Rosales, Cristóbal Oyarzun y Guillermo Varas (Product owner) | Podría acarrear correcciones del sprint 2 |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Daily | Reunión diaria del equipo para evidenciar avances o retrasos y pedir ayuda a compañeros | Pc, cámara | Todos los días del comienzo de los sprint hasta el último día de los sprint | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | Reunión por Discord grabado |
| Desarrollo de software | Desarrollo del módulo empleados | Desarrollo de un CRUD empleados que se comunique con supabase para almacenar los datos | Pc, entorno de desarrollo | 5 días | Sebastián Cabrera | Debido al modelamiento de la base de datos no hay que planear la estructura de los datos para empleados en la aplicación |
| Desarrollo de software | Tipos de contrato y estados laborales | desarrollar en empleados un apartado que guarde los contratos y el estado de los mismos | Pc, entorno de desarrollo | 2 día | Matias Rosales | Debido al modelamiento de la base de datos no hay que planear la estructura de los datos para los contratos en la aplicación |
| Desarrollo de software | Registro despidos | crear una CRUD para poder registrar los despidos de los empleados | Pc, entorno de desarrollo | 1 día | Cristóbal Oyarzun | la hora de obtener la información de los empleados despedidos podría existir complicaciones en caso de que no se haya guardado registro |
| Desarrollo de software | IA predicciones de ruta | Crear un entorno para la comunicación con la ia, para que esta pueda predecir en base a los datos entregados por la empresa | Pc, entorno de desarrollo | 12 días | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | Es posible a que debido al carácter semi informal de la documentación de las rutas el modelo de predicción no cuente con suficientes datos confiables y se produzca un underfitting |
| Calidad de software y Integración de plataformas | Pruebas e integraciones | Poner a prueba el módulo desarrollado a través del plan de pruebas y rellenar la base de datos con los datos de la empresa | pc, entorno de desarrollo, plan de pruebas | 3dias | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | La existencia del plan de pruebas establecerá objetivos claros facilitando el desarrollo |
| Gestión de proyectos informáticos | Entrega a cliente modulo funcional Empleados + IA predicciones ruta | Entrega del módulo funcional desarrollado a través de una página web/una aplicación movil para que lo revise el cliente | Pc, Movil | 1 días | Sebastián Cabrera y Guillermo Varas | Si no ce cuenta con buena comunicación con el cliente podría retrasarce la entrega del módulo para su revisión |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Review | Reunión con el producto owner y Scrum master para confirmar si le gusto el modulo | Pc, cámara | 1 día | Sebastián Cabrera y Guillermo Varas | Reunión por Discord grabado deben estar todos los nombrados |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Retrospective | Reunión con el Scrum master y Equipo de desarrollo para corregir si es que al producto owner no le gusto el modulo | Pc, cámara | 1 día | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | Deben estar por lo menos el scrum máster y otra persona del equipo de desarrollo |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.